TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

.....Yılı

… Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:

Araştırma Önerisinin Başlığı:

Danışmanın Adı Soyadı:

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet En az 25, en fazla 450 kelime yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: az az 3, en fazla 5 kelime yazılmalı ve kelimeler arasına virgül konulmalıdır.

- ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Konunun Önemi Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biridir. Güneş panelleri, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürerek bu enerjiyi kullanılabilir hale getirmektedir. Güneş panellerinde sıcak nokta oluşması, panellerin performansını düşüren ve hatta panellerin bozulmasına neden olabilen bir sorundur. Sıcak noktalar, güneş panellerinin yüzeyinde meydana gelen lokalize aşırı ısınmalardır. Bu aşırı ısınma, panelin o bölgesindeki hücrelerin bozulmasına neden olur. Sıcak noktalar, güneş panellerinin verimini %10-20 oranında düşürebilir. Ayrıca, sıcak noktalar panellerin ömrünü de kısaltabilir. Makine öğrenmesi, güneş panellerindeki sıcak noktaları tespit etmek için kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Makine öğrenmesi algoritmaları, güneş panellerinden alınan görüntülerden sıcak noktaları tespit etmek için eğitilebilir. Bu sayede, sıcak noktalar erkenden tespit edilerek panellerin performansı ve ömrü korunabilir. Araştırma Önerisinin Özgün Değeri Güneş panellerindeki sıcak nokta tespiti için makine öğrenmesi kullanılarak yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak, bu araştırmalarda kullanılan veri setleri genellikle küçük ve sınırlı özelliklere sahiptir. Bu nedenle, geliştirilen yöntemler genel olarak yüksek doğruluk oranına sahip değildir. Araştırma öneriniz, daha büyük ve daha çeşitli özelliklere sahip bir veri seti kullanarak makine öğrenmesi ile güneş panellerindeki sıcak nokta tespiti yapılmasını öngörmektedir. Bu sayede, geliştirilecek yöntemin daha yüksek doğruluk oranına sahip olması beklenmektedir. Araştırma Sorusu: Çeşitli özelliklere sahip bir veri seti kullanarak makine öğrenmesi ile güneş panellerindeki sıcak nokta tespiti yapılabilir mi?

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Araştırma Amacı: Güneş panellerindeki sıcak noktaların tespiti için makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilmesi ve uygulanması. Yüksek çözünürlüklü termal görüntülerden elde edilen verilerle, güneş panellerinde potansiyel sorunları önceden tespit etmek. Araştırma Hedefleri: Güneş panellerindeki sıcak noktaların sebep ve etki ilişkilerini anlamak. Farklı hava koşulları, panel konumları ve çevresel faktörlerin sıcak nokta oluşumuna etkilerini belirlemek. Makine öğrenmesi modelinin eğitimi için geniş ve çeşitli veri setleri oluşturmak. Geliştirilen modelin performansını değerlendirmek ve kararlılık analizi yapmak. Sistemdeki hataları düzeltme ve modelin sürekli olarak güncellenmesi için bir mekanizma oluşturmak. Araştırmanın sonuçlarını endüstriyel uygulamalara uygun bir şekilde öneriler ve yönergelerle sunmak. Ölçülebilir Hedefler: Makine öğrenmesi modelinin doğruluk oranını belirli bir seviyeye çıkarmak (örneğin, %90 ve üzeri). Güneş panellerindeki sıcak noktaların tespiti için geçen süreyi azaltmak. Geliştirilen algoritmanın farklı koşullar altında kararlılığını ölçmek. Gerçekçi Hedefler: Endüstri standartlarına ve güneş enerjisi tesislerindeki pratik ihtiyaçlara uygun bir çözüm geliştirmek. Mevcut teknolojik altyapı ve bütçe sınırları içinde uygulanabilir bir çözüm sunmak. Güneş panellerinin performansını artırmak ve bakım maliyetlerini düşürmek için pratik çözümler sunmak. Ulaşılabilir Hedefler: Araştırmanın belirli bir süre içinde tamamlanabilir ve sonuçları elde edilebilir olmalıdır. Veri toplama, model eğitimi ve test aşamaları için ayrılan süreler önceden belirlenmiş olmalıdır.

- YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Araştırmanın yöntem bölümü, güneş panellerindeki sıcak noktaların tespiti için kullanılacak olan destek vektör makineleri, k-means kümeleme veya evrişimli sinir ağları algoritmalarını içermelidir. Bu algoritmaların her birinin kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler ve seçim nedenleri literatürden alıntılarla desteklenmelidir. Ayrıca, yöntemlerin tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri, veri toplama araçlarını ve analiz yöntemlerini açıklamak önemlidir. Destek Vektör Makineleri (SVM): Genel Bakış: Destek Vektör Makineleri (SVM), sınıflandırma ve regresyon görevleri için kullanılan denetimli öğrenme algoritmalarıdır. SVM'ler termal görüntüleri sıcak nokta veya sıcak nokta olmayan olarak iki sınıfa ayırmak için kullanılır. Çalışma Prensibi: İki farklı düzlem seçer ve bu iki mesafe arasındaki sıcaklık farkını her bir nokta için karşılaştırma yapar. Güçlü Yönler ve Sınırlamalar: Güçlü Yönler: SVM'ler genellikle yüksek doğruluk elde edebilir, yüksek boyutlu uzaylarda etkili ve aşırı uyum konusunda sağlamdır. Sınırlamalar: SVM'ler büyük veri setleriyle başa çıkmakta zorlanabilir ve gürültülü veya örtüşen verilerden etkilenebilir. K-Means Kümeleme: Genel Bakış: Bu algoritma termal görüntülerdeki pikselleri sıcaklık değerlerine göre gruplandırmak için kullanılır. Çalışma Prensibi: Algoritma, veri noktalarını en yakın küme merkezine atayarak ve merkez konumlarını güncelleyerek iteratif olarak çalışır. Her küme, benzer özelliklere sahip veri noktalarını temsil eder. Güçlü Yönler ve Sınırlamalar: Güçlü Yönler: K-means basit uygulanabilir, hesaplama açısından verimlidir ve iyi tanımlanmış kümeleri tanımlamada etkilidir. Sınırlamalar: Küre şeklinde kümeleri varsayar ve küme sayısını önceden bilmeyi gerektirir. Küresel olmayan veya düzensiz şekillere sahip kümelerle başa çıkabilir. Evrişimli Sinir Ağları (CNN): CNN'ler, beyindeki görsel korteksteki nöronların nasıl çalıştığına benzer bir şekilde çalışır. CNN'ler, görüntülerin küçük bölümlerine (filtreler) odaklanan ve bu bölümlerin özelliklerini çıkaran bir dizi katmandan oluşur. Bu özellikler daha sonra, görüntünün bir bütün olarak nasıl göründüğünün anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılır. CNN'ler, konvolüsyon işlemini kullanarak, termal görüntülerin özelliklerini otomatik olarak öğrenebilirler. Bu özellikler, sıcak noktaları tespit etmek için kullanılabilir. CNN'lerin termal görüntülerin analizinde daha iyi performans göstermesinin birkaç nedeni vardır. İlk olarak, CNN'ler, termal görüntülerin karmaşık özelliklerini yakalamak için tasarlanmıştır. İkinci olarak, CNN'ler, büyük miktarda veri üzerinde eğitilebilirler. Bu, daha yüksek doğruluk sağlar. CNN'ler, güneş paneli sıcak nokta tespiti için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, CNN'ler, termal görüntüleri, sıcak nokta içeren ve içermeyen olarak sınıflandırabilir. Ayrıca, CNN'ler, termal görüntülerin sıcak noktalarını otomatik olarak işaretleyebilirler. CNN'lerin güneş paneli sıcak nokta tespiti için avantajları şunlardır: - Daha yüksek doğruluk - Otomatikleştirilmiş işlem - Daha düşük maliyet CNN'lerin güneş paneli sıcak nokta tespiti için bazı dezavantajları şunlardır: - Eğitim için büyük miktarda veri gerekir. - Eğitim süreci karmaşık olabilir. ---------------------- Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemleri: Makine öğrenimi ile solar panellerde sıcak nokta tespiti için gerekli olan veriler, termal görüntüler veya sıcak nokta sensörleri gibi çeşitli kaynaklardan toplanabilir. Termal görüntüler, güneş panellerinin yüzey sıcaklığını ölçerek sıcak noktaları tespit etmek için kullanılabilir. Sıcak nokta sensörleri ise, güneş panellerinin belirli noktalarında sıcaklığı ölçerek sıcak noktaları tespit edebilir. Veri toplama araçları ve analiz yöntemleri, kullanılan makine öğrenimi algoritmasına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki veri toplama araçları ve analiz yöntemleri kullanılabilir: Veri toplama araçları: Termal kameralar Sıcak nokta sensörleri Güneş paneli veri toplama sistemleri Analiz yöntemleri: Destek vektör makineleri (SVM'ler) K-ortalama kümeleme Evrişimli sinir ağları (CNN'ler) Ön Çalışma ve Fizibilite: Makine öğrenimi ile solar panellerde sıcak nokta tespiti için yapılan ön çalışma ve fizibilite çalışmaları, aşağıdaki konuları içerebilir: - Güneş paneli sıcak noktalarının nedenlerini ve etkilerini anlama - Veri toplama araçlarının ve analiz yöntemlerinin seçimi - Gerekli verilerin miktarını ve kalitesini belirleme İş Paketleri ile İlişkilendirme: Makine öğrenimi ile solar panellerde sıcak nokta tespiti için yapılan çalışmalar, aşağıdaki iş paketleri ile ilişkilendirilebilir: - Veri toplama - Veri ön işleme - Makine öğrenimi modeli geliştirme - Model değerlendirme - Model uygulaması

- PROJE YÖNETİMİ

  - İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İP No | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Zaman Aralığı (..-.. Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veri Toplama ve Hazırlık | M,E | 1-2 | Termal kamera tarafından algılanabilmesi için güneş paneli verileri toplanması ve bu verilerin temizliği, düzenlenmesi ve işlenmesi yapılır. Veri setleri makine öğrenimi algoritmalarının kullanımına uygun hale getirilir. Proje Başarısına Toplam Katkısı(%):30 |
| 2 | Makine Öğrenimi Modeli Geliştirme | M,E | 3-4 | Veri seti üzerinde makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak bir model geliştirilir. Bu model, HotSpot sorunlarını tespit etmek için eğitilir. Proje Başarısına Toplam Katkısı(%):30 |
| 3 | Test ve Doğrulama Aşaması | M,E,D | 1-2 | Geliştirilen model, gerçek saha koşullarında test edilir. Modelin doğruluğu, hassasiyeti ve performansı değerlendirilir. Modelin saha şartlarında nasıl çalıştığını gözlemlemek için gerçek veri setleri üzerinde doğrulama yapılır. Proje Başarısına Toplam Katkısı(%):20 |
| 4 | Uygulama ve Entegrasyon | M,E | 1-2 | Test aşamasında oluşmuş hatalar varsa düzeltilir. Başarılı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmış model operasyonel ortama entegre edilir. Gerekli altyapı ve sistemlerde değişiklikler yapılır. Operasyonel kullanıma geçiş süreci yönetilir. Proje Başarısına Toplam Katkısı(%):20 |
|  |  |  |  | Proje Başarısına Toplam Katkısı(%):100 |
|  | M:Mehmet Harun Şahinol, E:Elif Akçay, D:Danışman |  |  |  |

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| İP No | En Önemli Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veri Kalitesi ve Yetersizlikleri | Veri toplama sürecinde çift kontrol mekanizmaları veya yedekleme sistemleri kullanılması eksik veya hatalı verilerin tespit edilmesine yardımcı olur. |
| 2 | Algoritma ve Model Performansı | Bu projede kullanılması için seçilen makine öğrenmesi algoritması K-Means Algoritmasıdır.K-Means algoritması uygulanması nispeten basit ve büyük veri kümelerine ölçeklenebilir bir algoritmadır. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Antalya Bilim Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Labaratuvarı | Projede kullanılacak makine öğrenmesi algoritmasının yazılma aşamasında kullanılacak. |
| Antalya Bilim Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-Elektrik Elektronik Mühendisliği Labaratuvarı | Projede kullanılacak termal kameranın çalıştırılma aşamasında kullanılacak |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

| Yaygın Etki Türleri | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap) | - Projenin yıl sonunda Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projemiz olarak sunumunun Antalya Bilim Üniversitesinde yapılması |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | - Projenin Güneş Paneli üreten şirketlerde, üretilen güneş panellerindeki hataların tespit edilmesinin kolaylaştırıp, süreci hızlandırmasına katkısı olması beklenmektedir. - Kendi mülkünde (tarla,ev,karavan) güneş paneli bulunan müşterilerin, güneş panellerinin daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlamak için termal kamera ile çalışan bu ürünü kullanarak hata tespitini yapabilmeleri beklenmektedir.Ayrıca kullanıcının panelin ne kadar verimli çalıştığının da kullanıcıya gösterilmesi beklenmektedir. |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) |  |

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

| Bütçe Türü | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Sarf Malzeme | 0 | - |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) | 3400 TL | # Raspberry Pi 3 B+, # Raspberry Pi Kamera V2, # Raspberry Pi Infrared Camera Modul V2 |
| Hizmet Alımı | 0 | - |
| Ulaşım | 0 | - |
| TOPLAM | 3400 TL |  |

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

https://www.researchgate.net/publication/354519932_Solar_PV's_Micro_Crack_and_Hotspots_Detection_Technique_using_NN_and_SVM

https://www.mdpi.com/2673-9941/3/4/36

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7848290?casa_token=bvDhd46CDdMAAAAA:oaSrKpLUeL33xFSXohHoqh4cRueETyIeQvs94H96K8swgTmw1TfCqXXaI8_RIKOyq1wTJXXzLzu9Tg

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6357